Qual o Melhor Lugar?

Plano de Iteração

# 1. Principais Marcos

|  |  |
| --- | --- |
| **Marco** | **Data** |
| Início da Iteração | 02/09/2013 |
| Criar o Documento Plano de Iteração | 03/09/2013 |
| Criar o Documento de Visão | 19/09/2013 |
| Criar o Documento Plano de Projeto | 20/09/2013 |
| Criar o Documento Lista de Riscos | 21/09/2013 |
| Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 26/09/2013 |
| Criar o Documento Especificação do Caso de Uso | 27/09/2013 |
| Criar o Documento Plano de Iteração | 28/09/2013 |
| Final da Iteração | 30/10/2013 |
| Atualizar o Documento de Visão | 05/11/2013 |
| Atualizar o Documento Plano de Projeto | 06/11/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | 07/11/2013 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | 09/11/2013 |
| Atualizar o Documento Especificação do Caso de Uso | 11/11/2013 |
| Atualizar o Documento Plano de Iteração | 12/11/2013 |
| Final da Iteração | 13/11/2013 |

# 2. Objetivos de Alto Nível

* Apresentar ao consultor de projetos os Documentos de Visão e Plano de Projeto.
* Apresentar para o consultor de projetos o Documento de Lista de Riscos.
* Apresentar para o gerente o Documento de Lista de Itens de Trabalho.
* Aprovação do gerente de projetos a Especificação do Caso de Uso.

# 3. Itens de Trabalho

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de Trabalho** | **Prioridade** | **Tamanho Estimado (UCP)** | **Estado** | **Material de Referência** | **Iteração alvo** | **Atribuído a** | **Horas Trabalhadas** | **Estimativa de Horas Restante** |
| Abrir uma conta no GitHub | Alta | 100 | Completo | <https://github.com> |  | Irenildo | 1 | 0 |
| Configurar o GitHub | Alta | 100 | Completo | <https://github.com> |  | Irenildo | 2 | 1 |
| Criar o Documento de Visão | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 3 | 1 |
| Criar o Documento Plano de Projeto | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 4 | 0 |
| Criar o Documento Lista de Riscos | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 4 | 0 |
| Criar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 4 | 0 |
| Revisar o documento de acordo com o feedback do professor | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 2,5 | 0 |
| Criar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 2 | 0 |
| Criar o Documento Plano de Iteração | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 3 | 0 |
| Atualizar o Documento de Visão | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 3 | 1 |
| Atualizar o Documento Plano de Projeto | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 4 | 0 |
| Atualizar o Documento Lista de Riscos | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 4 | 0 |
| Atualizar o Documento Lista de Itens de Trabalho | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 4 | 0 |
| Revisar o documento de acordo com o feedback do professor | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 2,5 | 0 |
| Atualizar o Documento Especificação do Caso de Uso | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 2 | 0 |
| Atualizar o Documento Plano de Iteração | Alta | 100 | Completo | <http://meuprojeto.net/processo/> |  | Irenildo | 3 | 0 |

# 4. Lista de Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Problema** | **Status** | **Observação** |
| Configuração do android | Concluído: 60%  Falta: 40% | Problema ao configurar a versão do android |
| Configuração do Sistema | Concluido: 90%  Falta : 10% | Problema para configurar o sistema onde será realizado o produto do projeto |
| Configuração Banco de Dados | Concluído: 40%  Falta: 60% | Dificuldade no momento de comunicação android e Bando e Dados |
| Programação Android | Concluído: 60%  Falta: 40% | Dificuldade com a Linguagem. |

# 5. Critérios de Avaliação

## Aprovação do consultor de projetos referente aos Documentos de Visão e Plano de Projeto.

## Ter ao menos uma aprovação do consultor de projetos em relação aos riscos.

## Estão todos os itens de trabalho atualizados para apresentar ao consultor

## Te pelo menos um caso de uso concluído.

# 6. Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo da 1º Avaliação | Obter aprovação do consultor para liberação do início do caso de uso das Telas de Login |
| Data da Avaliação | 02/10/2013 |
| Participantes | Irenildo Lopes e Jarley Nóbrega |
| Status do Projeto | Verde |

## Avaliação X Objetivos Iniciais

100 % de metas foram atingidas em relação aos objetivos iniciais.

## Itens de Trabalho: Planejado X Realizado

100 % de planejamento dos itens de trabalho que foram avaliados foram realizados.

## Avaliação X Resultados de Testes

100 % de realização dos testes que foram definidos para essa iteração foram realizados com sucesso.

## Outras Avaliações e Desvios

Não houve avaliações nas outras áreas de conhecimento.